Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Hażlach

nr XIII/114/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA

WSI POGWIZDÓW

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji          z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.
Hażlach, grudzień 2003 r.

1. Dane ogólne.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej

2.1. SIECI TECHNICZNE

· elektroenergetyczne

· gazowe

· wodociągowe

2.2. DROGI

· realizacja od podstaw 

· przebudowy i remonty

· zatoki autobusowe wraz z przystankami

· parkingi

· rowy przydrożne

2.3. KANALIZACJA SANITARNA

· kolektory sanitarne

· sieć rozdzielcza

· przyłącza do budynków

· gospodarka odpadami

2.4. OCHRONA ZDROWIA

· ośrodki zdrowia, przychodnie

2.5. OŚWIATA I KULTURA

· szkoły podstawowe

· gimnazja

· przedszkola

· świetlice gminne

· biblioteki

2.6. CMENTARZE KOMUNALNE

2.7. OBIEKTY I URZĄDZENIA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

· budynki socjalne

· domy ludowe

· strażnice OSP

· budynek administracyjny

1. DANE OGÓLNE

Wieś Pogwizdów obejmuje swoim obszarem 473 ha. Na dzień uchwalenia planu miejscowego w miejscowości jest 443 budynków mieszkalnych, 25 bloków a wieś liczy 3338 mieszkańców. Podstawową planowaną inwestycją z zakresu infrastruktury technicznej w tej wsi są drogi i kanalizacja sanitarna. Aktualne dane na temat dróg na terenie wsi pochodzą z inwentaryzacji sporządzonej w latach 1999-2001. 

2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2.1. SIECI TECHNICZNE

Miejscowy plan zagospodarowania tworzy nowe tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkalną. Zlokalizowane są one głównie w północnej części miejscowości oraz poszerzony zostaje o prawo zabudowy przysiółek Łysa. Sieci infrastruktury technicznej takie jak sieć elektroenergetyczna, gazowa i wodociągowa będą rozbudowywane głównie kosztem i staraniem inwestorów prywatnych poprzez gestorów sieci.

2.2. DROGI

Przez wieś Pogwizdów przebiega droga powiatowa relacji Pogwizdów – Hażlach oraz Cieszyn – Pogwizdów pozostająca w gestii Starosty. Pozostały układ komunikacyjny to drogi gminne. 

ZAKRES PRAC DOTYCZĄCY DRÓG - DROGI  GMINNE
	Lp
	Symbol identyfikacyjny terenu
	Nazwa ulicy
	Długość 
w km


	uwagi
	Zakres wymaganych prac

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	KD
	nr G0117 w ulicy Akacjowej 
	0,541
	
	renowacja, pewien zakres przebudowy drogi określony na 30% kosztu całkowitego

	2
	KD
	nr G0119 w ulicy 

Wrzosów 
	0,736
	
	renowacja, pewien zakres przebudowy drogi określony na 30% kosztu całkowitego

	3
	KD
	nr G0106 w ulicy 

Szkolnej
	1,494
	
	renowacja, pewien zakres przebudowy drogi określony na 30% kosztu całkowitego

	4
	KD
	nr G0107 w ulicy 

Jasnej
	0,268
	
	renowacja, pewien zakres przebudowy drogi określony na 30% kosztu całkowitego

	5
	KD
	nr G0108 w ulicy 

Cichej
	0,102
	
	renowacja, pewien zakres przebudowy drogi określony na 30% kosztu całkowitego

	6
	KD
	nr G0109 w ulicy Wiśniowej
	0,138
	
	renowacja, pewien zakres przebudowy drogi określony na 30% kosztu całkowitego

	7
	KD
	nr G0110 w ulicy Spacerowej
	0,151
	
	renowacja, pewien zakres przebudowy drogi określony na 30% kosztu całkowitego

	8
	KD
	nr G0111 w ulicy  

Złotej
	0,216
	
	renowacja, pewien zakres przebudowy drogi określony na 30% kosztu całkowitego

	9
	KD
	nr G0112 w ulicy  Kościelnej
	0,217
	
	renowacja, pewien zakres przebudowy drogi określony na 30% kosztu całkowitego

	10


	KD
	nr G0113 w ulicy  Myśliwskiej
	0,571
	
	renowacja, pewien zakres przebudowy drogi określony na 30% kosztu całkowitego

	11
	KD
	nr G0114 w ulicy  Sosnowej
	0,469
	
	renowacja, pewien zakres przebudowy drogi określony na 30% kosztu całkowitego

	12
	KD
	nr G0115 w ulicy  Kwiatowej
	0,374
	
	renowacja, pewien zakres przebudowy drogi określony na 30% kosztu całkowitego

	13
	KD
	nr G0116 w ulicy  Tulipanowej
	0,368
	
	renowacja, pewien zakres przebudowy drogi określony na 30% kosztu całkowitego

	14
	KD
	nr G0118 w ulicy 

Górnej
	0,389
	
	renowacja, pewien zakres przebudowy drogi określony na 30% kosztu całkowitego

	15
	KD
	nr G0120 w ulicy  Wierzbowej
	0,826
	
	renowacja, pewien zakres przebudowy drogi określony na 60% kosztu całkowitego

	16
	KD
	nr G0121 w ulicy  Zagrodowej
	0,807
	
	renowacja, pewien zakres przebudowy drogi określony na 30% kosztu całkowitego

	17
	KD
	nr G0122 w ulicy  Warszawskiej
	0,245
	
	pełny, realizacja od podstaw do pełnego określonego planem standardu

	18
	KD
	nr G0123 w ulicy 

Gdańskiej
	0,385
	
	pełny, realizacja od podstaw do pełnego określonego planem standardu

	19
	KD
	nr G0124 w ulicy Krakowskiej
	0,430
	
	pełny, realizacja od podstaw do pełnego określonego planem standardu

	20
	KD
	nr G0125 w ulicy 

Kolejowej
	1,010
	
	renowacja, pewien zakres przebudowy drogi określony na 30% kosztu całkowitego

	21
	KD
	nr G0126 w ulicy Stalmacha
	0,476
	
	renowacja, pewien zakres przebudowy drogi określony na 30% kosztu całkowitego

	22
	KD
	nr G0127 w ulicy Matusiaka
	0,210
	
	renowacja, pewien zakres przebudowy drogi określony na 30% kosztu całkowitego

	23
	KD
	nr G0128 w ulicy 

Morcinka
	0,328
	
	renowacja, pewien zakres przebudowy drogi określony na 30% kosztu całkowitego

	24
	KD
	nr G0129 w ulicy 

Rajskiej
	0,375
	
	renowacja, pewien zakres przebudowy drogi określony na 60% kosztu całkowitego

	25
	KD
	nr G0130 w ulicy Zachodniej
	0,762
	
	renowacja, pewien zakres przebudowy drogi określony na 30% kosztu całkowitego

	26
	KD
	nr G0131 w ulicy  Jaśminowej
	0,188
	
	pełny, realizacja od podstaw do pełnego określonego planem standardu

	27
	KD
	nr G0132 w ulicy  

Astrów
	0,095
	
	renowacja, pewien zakres przebudowy drogi określony na 60% kosztu całkowitego

	28
	KDW
	1KDW – 18KDW 
	5.397
	Drogi gminne nie publiczne 
	pełny, realizacja od podstaw do pełnego określonego planem standardu


Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli zbiorczej układu komunikacyjnego zakres wymaganych prac jest bardzo szeroki. Za wyjątkiem drogi relacji Pogwizdów – Hażlach i Cieszyn – Pogwizdów, które są drogami powiatowymi, obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych ciąży na Gminie. Zgodnie z przyjętymi zasadami remontów i modernizacji Rada Sołecka wsi Pogwizdów decyduje o kolejności w jakiej są realizowane poszczególne odcinki dróg. Finansowanie tych robót prawie w 100 % obciążać będzie budżet Gminy. Opracowanie wymaganej dokumentacji potrzebnej do uzyskania dotacji pozostaje w gestii Gminy.

W istniejącym układzie komunikacyjnym nie przewiduje się realizacji zatok autobusowych, a jedynie utrzymanie istniejących przystanków autobusowych. Wykonanie nowych rowów przydrożnych jak również utrzymanie istniejących, odbywać się będzie jak co roku z funduszy własnych.

2.3. KANALIZACJA SANITARNA

Wieś Pogwizdów jest w  większości skanalizowana. Aktualnie jest realizowana kanalizacja przysiółka Łysa. Po jej ukończeniu skanalizowanie wsi Pogwizdów przekroczy 90 %. Przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości, po ukończeniu zadań kanalizacji w obszarach o dużej intensywności zabudowy Gmina przystąpi do realizacji zadań dla pozostałych obszarów wioski, które uzyskały prawo zabudowy na mocy uchwalanego nowego planu miejscowego. Tu z pewnością około 60 % finansowania tych inwestycji obciąży budżet Gminy, a o pozostałe 40 % pokryte będzie ze środków zewnętrznych w tym: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bądź będą to środki pochodzące z funduszy unijnych. Przewiduje się także wsparcie realizacji ze strony samych mieszkańców, którzy częściowo finansować będą  przyłącza do budynków.

Dla zabudowy rozproszonej Pogwizdowa, gdzie ze względów ekonomicznych nie doprowadzono kanalizacji sanitarnej, Gmina prowadzi również politykę dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2000 r. Rada Gminy uchwaliła zasady dofinansowania, konsekwentnie je realizując.

W roku przyszłym Gmina przystąpi do realizacji planu gospodarki odpadami, gdzie jest określony rodzaj, ilość i źródła wytwarzanych odpadów poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu oraz lista jednostek zaangażowanych w tę działalność. Podstawowym instrumentem finansowym w tej dziedzinie będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2.4. OCHRONA ZDROWIA

Pogwizdów posiada na dzień dzisiejszy ośrodek zdrowia. Jest w nim prowadzona obsługa medyczna również dla wsi Brzezówka. Obiekt ten stanowi własność Gminy.

2.5. OŚWIATA I KULTURA

Na terenie wsi istnieje Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole oraz Świetlica Gminna i Biblioteka. Utrzymanie placówek spoczywa na Gminie.

2.6. CMENTARZE KOMUNALNE
W Pogwizdowie nie ma cmentarza komunalnego. Istniejący cmentarz wyznaniowy jest utrzymywany przez kościół.

2.7. OBIEKTY I URZĄDZENIA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Wieś Pogwizdów ma na swoim terenie budynek socjalny, dom ludowy, gdzie środki na utrzymanie pochodzą z budżetu gminy oraz  budynek strażnicy OSP gdzie finansowanie odbywa się na zasadach ustalonych w ramach prowadzenia działalności straży pożarnej.

Jak wynika z powyższego opracowania finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy, odbywać się będzie w przeważającej większości ze środków budżetowych. Niewielki tylko procent środków finansowych Gmina zamierza pozyskać z zewnątrz w postaci dotacji, pożyczek, refundacji.

